滇西应用技术大学傣医药学院

2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

傣医药学院护理教学实验实训室建设项目专项资金

二、立项依据

根据滇西应用技术大学傣医药学院实验实训条件建设的紧迫需求，结合实际制定2021年傣医药学院护理实训室建设

- 项目实施单位

滇西应用技术大学傣医药学院

- 项目基本概况

傣医药学院是西双版纳州人民政府举办的一个滇西应用技术大学特色学院。2017年至今，傣医药学院已投资近2000万元建成包括1间基础护理实验实训室在内的35间实验实训室：化学实验室、微生物与免疫实验室、医学机能实验室、多媒体解剖实训室、西医临床诊断实验室、西医临床诊断实训室、中医临床诊断实训室、急救技能实训室、基础护理实训室、外科和老年病专科护理实训室、心理咨询室等实验实训室。根据护理学专业发展的需要，2021年尚需建设妇科护理实训室、儿科护理实训室等专科护理实验实训室。

- 项目实施内容

根据《滇西应用技术大学试点方案》中产教融合、需求驱动、合作办学的要求，按照教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高[2012]4号），实施创新人才培养模式，强化实践育人环节的要求，以及《滇西应用技术大学傣医药学院“十四五”发展规划》建设满足于教学科研的需求的傣医药教学实验实训平台的具体目标，需在2021完成妇科护理实训室、儿科护理实训室等专科护理实验实训室的建设。

六、资金安排情况

西双版纳州财政安排项目资金50万元，学院自筹配套资金32.76万元。

- 项目实施计划

（一）实施周期

2021年1月至12月

（二）实施进度

1.2021年1月立项。

2.2021年3月完成招标审批事项及招标公示。

3.2021年4月完成开标公示及合同签订。

4.2021年5月安装调试验收。

5.2021年6月初投入使用。

八、项目实施成效

结合州财政相关规定，认真对项目建设的绩效进行了预测分析，认为项目建设完成后，必将对傣医药人才的培养起到至关重要的作用，对大健康产业的发展起到积极的推动作用，预期可取的如下成效:

（一） 产出指标：

1.从数量指标上分析。

结合现有实验实训室，将购置138台（套）设备新建的妇科和儿科专科护理实训室，实验实训室建设完成投入使用后， 可基本满足护理学专业基础课和专业课实验实训的教学需求。在校外，学校采取与西双版纳州医院、农垦医院、市医院分别建立傣医药学院实践教学基地的方式，实现双赢。实训室建成后，2021年可以提供1000人次给学生使用，实验室使用率达到90% 以上。

2.从质量指标分析。

护理专科实验实训室建设将按照最新、最先进的设施设备进行采购，将提高教学科研实验实训条件的水平，所购设备技术参数符合率达98%以上。

3.从时效指标上分析。

护理专科实验实训室建设将于2021年内完成，在资金保障的前提下，按照项目建设期保质保量完成，并及时为教学科研社会服务。实验实训中心对外共享率达30%以上，实验实训室使用开出率达到90%以上。

4.从成本指标分析。

一是在货比三家，严格规范采购程序，通过至少有3家供货商对比，网上对比。组织专家挑选性价比高的设备，将会降低建设成本；二是对外开展培训、科技服务等方面的收入，可以增加收益，提高效率；三是加强管理，规范操作，制定实验实训室规章制度，减小设备的损耗。

（二）效益指标：

1.从经济效益指标分析，护理实验实训室项目建设完成后，不仅可以满足于教学时间的需要，同时可以拓展高校的社会服务能力，开展护理人员培训、护士资格考试等开展有偿服务。实验实训中心对外共享率达30%以上，实验实训室使用开出率达到90%以上。

2.从社会效益指标分析，护理专科实验实训室项目建设完成后，可与西双版纳州内医疗机构联合开展护理技能培训，为医疗卫生事业发展作出积极的贡献。

3.从生态效益指标分析，一是将制定严格的实验实训中心管理制度，并针对医用废弃物、用电等方面的实验实训室进行专人专项管理；二是通过医用废弃物有效规范的处理，做好实验实训环境卫生，既可以美化环境，又能推进生态文明建设。

（三） 满意度指标：

1.学生满意度：为学生提供实验实训教学和实践服务，实验实训室开出率达90%以上，学生满意度达90%。

2.社会服务对象满意度：为基础医技人员提供较为完善的护理医技培训等社会服务，满意度到90%以上。